## Slide 1: KL og KOMBITs årsoverblik 2020
Hvad viser overblikket?
Årsoverblikket er en oversigt over opgaver, der skal håndteres i alle kommuner i år 2020 på digitaliseringsområdet.
Overblikket er en årsoversigt, der viser, hvornår opgaven falder på året (slide 2) og en oversigt med korte beskrivelser af, hvad opgaven består af (slide 3 og 4)
Opgaver er opdelt efter
  Opgaver i forbindelse med systemimplementering
  Krav som indebærer implementeringsopgaver
  Andre opgaver, som er vigtige at kommunerne forholder sig til. Det kan være forberedelsesopgaver
Indholdet er baseret på blandt andet økonomiaftale, udløbere af monopolbruddet, opgaver udledt af politiske aftaler og initiativer
Overblikket bliver opdateret hvert kvartal. Hold øje med versionshistorikken.
Årsoverblikket for 2021 udkommer medio 2020.
Kontakt Marie Aggerstrøm Hansen maah@kl.dk for spørgsmål til overblikket
Hvad er overblikket baseret på?
Nyttige links
KOMBITs porteføljeoverblik
Status på den fælleskommunale handlingsplan
Version 3.0 – August 2020

## Slide 2
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
2020
Ydelsesrefusion Go live
Selvbetjeningstjek implementeres
Grunddata
NSIS: Forberedelse og opstart
KSD Go live
Rammearkitektur – krav ved anskaffelse
Tilretning af digitale selvbetjeningsløsninger ved nyindkøb eller anskaffelse
Telemedicinsk infrastruktur
Ny generation Digital Post: Implementeringsindsats
DOS – en række systemer onboardes
Borgerblikket, 1. fase beskæftigelse
Standarder inden for e-handel
KY Go live
AULA dagtilbud
Systemer
Krav
Andre opgaver
Fælles Faglige Begreber – implementering af begrebskatalog
Forsat opbevaringspligt på sager efter opgavesplittet med Udbetaling Danmark
Version 3.0 – August 2020
Serviceplatformen
FLIS
SAPA

## Slide 3
Emne | Opgave | Link
Ydelsesrefusion | Løsningen for ydelsesrefusion forventet idriftsat januar 2020. Kommunerne skal implementere og integrere løsningen. | Læs mere
DOS – en række systemer onboardes | Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS) skal støtte kommunerne i forberedelsen af tilslutning gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM. Den første tilslutning for kommunerne forløber på P-afgifter derefter er det aftalt med Udviklings- og forenklingsstyrelsen, at forretningsområdet Socialret påbegyndes onboarding fra 3. kvartal 2020. Herefter er det forventningen at onboarding påbegyndes af følgende forretningsområder: Det fælles bibliotekssystem (FBS), Det kommunale ydelsessystem (KY) og Det kommunale sygedagpengesystem (KSD). | Læs mere
Borgerblikket, 1. fase beskæftigelse | Der skal via Borgerblikket vise udvalgte sager og ydelser fra beskæftigelsesområdet for borgere inden udgangen af 2020 | Læs mere
SAPA | Netcompany og KOMBIT har afholdt SAPA-kurser for alle kommuner, og SAPA er nu taget i brug i langt de fleste kommuner. Der afholdes onlinekurser resten af året. Kommunerne bør tilse og efterspørge, at deres fagsystemleverandører tilkobler deres løsninger til Støttesystemerne, så SAPA også kan vise et overblik over data fra disse systemer. Kommunerne skal også sørge for at rydde op i KMD Sag med henblik på udfasning | Læs mere
KSD | Kommunerne skal ibrugtage Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) senest 3. juni 2020. | Læs mere
KY | Implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY) i medio 2020. Implementeringen sker 12 måneder frem. | Læs mere
AULA dagtilbud | AULA skal implementeres for dagstilbudsområdet. AULA på dagtilbudsområdet udrulles fra september 2020 | Læs mere
Selvbetjeningstjek | Implementerings af det fælleskommunale selvbetjeningstjek. Integration af de resterende kommunale løsninger i foråret 2020. KOMBIT varetager dialogen med selvbetjeningsleverandørerne om dette. Kommunerne kan bidrage til processen ved at følge op på,om kommunens løsninger er koblet på selvbetjeningstjekket og ellers efterspørger dette. | Læs mere
NSIS – forberedelse og opstart | Forberedelse og opstart af implementering til National standart for identiteters sikkerhed (NSIS) | Læs mere
Grunddata | Kommunerne skal omlægge udvalgte eksisterende kommunale fagsystemer, så de trækker på korrekte dataregistre under grunddataprogrammet. For at indfri de forventede gevinster bør det ske hurtigst muligt, og for en del af grunddatas vedkommende inden udgangen af 2020. Udfasningen af ESR er skudt til udgangen af 2023, så paralleldriften for dette register vil blive opretholdt lidt længere end for de øvrige grunddata. | Læs mere
Standarder inden for e-handel | Offentlige myndigheder skal implementere direktivet om elektronisk fakturering i forbin-delse med offentlige udbud i Danmark. For kommunerne har bekendtgørelsen virkning fra den 18. april 2020. | Læs mere
Systemer og krav med implementeringsopgaver
Version 3.0 – August 2020

## Slide 4
Emne | Opgave | Link
FLIS | Dataområderne Skole og Voksen Handicappede releases i en opdateret og moderniseret udgave august 2020. Dataområderne Økonomi, Personale og Elevfravær releases i moderniserede udgaver ultimo 2020 | Læs mere
Serviceplatformen – Frozen zone | I forbindelse med genudbuddet af Serviceplatformen vil der være frozen zones i forbindelse med transitionen. Det indebærer at det ikke vil være muligt at lave ændringer, konfigurationer eller trække rapporter i Administrationsmodulet / på Serviceplatformen. Frozen zone 3 for Exttest / Eksternt testmiljø er 7. september – 18. september 2020. Frozen zone 3 for Prod / Produktionsmiljø er: 16. november – 11. december 2020 | Læs mere
Næste generation Digital post | Det nye Digital Post medfører, en omlægning, som kræver en større eller mindre ind-sats afhængig af den enkelte myndigheds kompleksitet og valg. For hovedgruppen af kommuner starter implementeringsforløbet først for alvor til August 2020 og løber ca. 1 år frem. Digitaliseringsstyrelsen og KL afholder informationsmøder og webinarer og inviterer myndighederne til Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO), hvor kommunerne vil finde konkrete opgavepakker til den lokale implementering. Derudover vil KL og KOMBIT arbejder for, at den fælleskommunale infrastruktur understøtter næ-ste generation Digital Post og at der i den forbindelse udvikles en fælleskommunal broker-løsning. Dette kan man læse mere om her: https://kombit.dk/nyheder/den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur-skal-underst%C3%B8tte-n%C3%A6ste-generation-digital-post | Læs mere
Tilretning af digitale selvbetjeningsløsninger | Kommunerne skal følge de ændrede fællesoffentlige krav til selvbetjeningsløsninger ved nyindkøb eller væsentlige videreudviklinger. Dog er en del af kravene anbefalinger og bør derfor følges. Læs mere om de forskellige typer af krav og anbefalinger på informationssiden | Læs mere
Telemedicinsk infrastruktur | Implementere telemedicin til KOL-patienter i overensstemmelse med de fælles planer, som region og kommuner aftaler i det enkelte landsdelsprogram indenfor rammerne af sundhedsaftalerne. | Læs mere
Fælles Faglige Begreber – implementering af begrebskatalog | Projektets implementeringsfase finder sted fra januar 2020 til udgangen af 2021. Opgaverne består blandt andet i etablering af national kompetenceudvikling og implementeringsunderstøttende aktiviteter, lancering af fælleskommunal uddata-specifikation og udvikling af løsning til bedre digital infrastruktur på det specialiserede socialområde for voksne. | Læs mere
Rammearkitektur – krav ved anskaffelse | Alle kommuner skal sikre, at der er tilstrækkeligt ressourcer til at stille de rigtige krav ved nyanskaffelser, der indeholder data | Læs mere
Fortsat opbevaringspligt på sager efter opgavesplittet med Udbetaling Danmark | I forbindelse med overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark i 2012 og 2015 forblev ansvaret for opbevaring af arkivalier i kommunerne i sager, hvor der fortsat sker udbetaling. Kommunerne har opbevaringspligt på sagerne, så længe der sker udbetaling hos UDK. På nogle sagsområder, kan der forventes at denne dokumentation skal være tilgængelig og fremfindes efter anmodning fra UDK i mange år ud i fremtiden. | 
Andre udvalgte opgaver og indsatser
Version 3.0 – August 2020