## Slide 1: KL og KOMBITs årsoverblik 2021
Hvad viser overblikket?
Årsoverblikket er en oversigt over opgaver, der skal håndteres i alle kommuner i år 2021 på digitaliseringsområdet.
Overblikket er en årsoversigt, der viser, hvornår opgaven falder på året (slide 2) og en oversigt med korte beskrivelser af, hvad opgaven består af (slide 3-5)
Opgaver er opdelt efter
  Opgaver i forbindelse med systemimplementering
  Krav som indebærer implementeringsopgaver
  Andre opgaver, som er vigtige at kommunerne forholder sig til. Det kan være forberedelsesopgaver
Indholdet er baseret på blandt andet økonomiaftale, udløbere af monopolbruddet, opgaver udledt af politiske aftaler og initiativer
Overblikket bliver opdateret hvert kvartal. Hold øje med versionshistorikken.
Kontakt Annette Laursen alau@kl.dk for spørgsmål til overblikket
Hvad er overblikket baseret på?
Nyttige links
KOMBITs porteføljeoverblik
Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025 (jf. sidste slide)
Version 3.0 – Dec 2021

## Slide 2
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
2021
Sikring af NemID’er på NSIS-niveau
Cyber og informationssikkerhed i sundhedssektoren
Ny fælleskommunal indkøbsstrategi
Forberedelse: Lovgivning vedr. e-handel
Systemer
Krav
Andre opgaver
Telemedicin hjertesvigt - implementeringsplaner
Informations og Cybersikkerhed
MitID
NemLog-in 3
App-løsning til sundhedskort
NSIS-krav i takt med NemLog-in 3, Mit ID
Valgløsning
Kommunernes Pensionssystem - Implementeringsopgaver
SAPA – flere data
DOS – flere områder onboardes
Borgerblikket etape 2
EESSI
FLIS
Version 3.0 – Dec 2021

## Slide 3
Emne | Opgave | Link
App-løsning som supplement til sundhedskortet (PG 04) | Det er i økonomiaftalen for 2020 (og som en del af digitaliseringspagten) aftalt, at der skal udvikles et digitalt sundhedskort, som digitalt supplement til det fysiske sundhedskort via en app-løsning. Kortet blev lanceret juni 2021. Kommunerne vil have en opgave i at vejlede bor-gerne om installering af kortet på deres smartphones. Flere kommuner anvender magnetstriben på sundhedskortet til identifikation af borgerne i fx borgerservice. Kommunerne bør være opmærksom på, at magnetstriben på de fysiske kort ikke findes i den digitale version. Borgere kan fra ultimo 2022 vælge alene at have et digitalt sundhedskort. Kommunerne skal i løbet af 2022 forvente opgaver i fht tilretning af selvbetjeningsløsninger til flytning, lægeskift og bestilling af sundhedskort samt tilretning af information på hjemmesider. Opgaven er pt. uafklaret | https://digst.dk/strategi-er/digitaliseringspagten/
NemLog-in3 | Forventet idriftsættelsesdato: NemLog-in 3 implementeres trinvis fra efterår-vinter 2021 til vinteren 2022-2023. MitID understøttes i efteråret 2021, mens lokal IdP og NSIS-niveau høj først understøttes fra efteråret og vinteren 2022. Forud for dette ligger der en opgave i at oprydde og strømline medarbejderidentiteter og brugerretighedsstyring samt afklaring af kontraktmæssige forhold i forhold til egne relevante tjenester og løsninger, som skal tilpasses. Digitaliseringsstyrelsen og Accenture har i samarbejde med KL og nogle kommuner udarbejdet en op-gaveoversigt og et udgiftsestimat for omfanget af den decentrale omstilling i forbindelse med implementering af nyt MitID og NemLog-in3. Analysen er sendt til kommunerne i december 2019. | www.digst.dk/it-loesnin-ger/implementeringssite og www.nemlog-in.dk
Mit ID | Forventet idriftsættelsesdato: Maj 2021. Digitaliseringsstyrelsen og Accenture har i samarbejde med KL og nogle kommuner udarbejdet en opgaveoversigt og et udgiftsestimat for omfanget af den decentrale omstilling i forbindelse med implementering af nyt MitID og NemLog-in3. Analysen er sendt til kommunerne i december 2019. | https://digst.dk/it-loesninger/mitid/mitid-projektet/
Digital Post | Forventede idriftsættelse i første kvartal 2022. Det nye Digital Post medfører, en omlægning, som kræver en større eller mindre indsats afhængig af den enkelte myndigheds kompleksitet og valg. Der er i den forbindelse udarbejdet analyse, der estimerer udgifterne for kommunernes implementering af næste generation digital post. Digitaliseringsstyrelsen og KL afholder løbende informationsmøder og webinarer og kommunerne skal sørge for at holde sig ajour med implementeringsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO). Derudover vil KL og KOMBIT arbejder for, at den fælleskommunale infrastruktur understøtter næste generation Digital Post og at der i den forbindelse udvikles en fælleskommunal broker-løsning. KL har igangsat et fælleskommunalt projekt, der skal understøtte kommunerne i at udnytte potentialerne ved det nye meddelelsesformat MEMO. | https://digst.dk/it-loesninger/naeste-generation-digital-post/
Digital Post til begge forældre | Der er fremsat lovforslag om, at alle offentlige myndigheder m.v., når de sender digital post med meddelelser om et barns forhold, skal sende til begge forældre. Det er forventningen, at lovgivningen træder i kraft i forbindelse med overgangen til den ny generation af den fællesof-fentlige Digital Post-løsning. Kommunerne bør sikre, at de brev-dannende systemer fremadrettet inkluderer begge forældremyndighedshavere ved oprettelse af brevet og dermed automatisk udstedelse til begge forældre, under hensyntagen til evt. særligt forhold i sektorlovgivningen | 
Social Pension Kommune | Det forventes, at alle 98 kommuner har implementeret Kommunernes Pensionssystem (tidligere Social Pension Kommune) inden udgangen af Q1 2022. Kommunerne skal derfor forvente udgifter til implementering i 2021, idet kommunerne skal afsætte ressourcer til at løse implementeringsopgaver fra foråret 2021 og frem til implementeringen. | https://kombit.dk/socialpension
Systemer og krav med implementeringsopgaver
Version 3.0 – Dec 2021

## Slide 4
Emne | Opgave | Læs mere
SAPA | Kommunerne bør tilse og efterspørge, at deres fagsystemleverandører tilkobler deres løsninger (herunder ESDH-, Jobcenter- og EOJ-løsninger) til den fælles-kommunale infrastruktur, så SAPA også kan vise et overblik over data fra disse systemer. Kommunerne skal også sørge for at rydde op i KMD Sag (herunder afvikling af ”Manuelle Sager”) med henblik på at kunne opsige KMD Sag primo 2022. | https://kombit.dk/sapa
DOS | Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS) skal støtte kommunerne i forberedelsen af tilslutning gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM. Følgende forretningsområder påbegyndes onboarding sidst i 2020 og ind i 2021: Miljøgebyrer, Det fælles bibliotekssystem (FBS), Det kommunale ydelsessystem (KY) og Det kommunale sygedagpengesystem (KSD). I 2021 forventes forretningsområdet Diverse1, Diverse 2 og Boligområde at blive analyseret og afsluttet, så de kan overgå til den tekniske forberedelse og efterfølgende tilslutning til PSRM. De tre debitorleverandører, EG, Fujitsu og KMD har sammen med UFST lagt planer for trinvis onboarding i 2021. Kommunerne skal sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Gældsstyrelsen analysere på datakvaliteten af krav under inddrivelse med henblik på at gøre dem dækningsparate i det nuværende inddrivelsessystem (DMI) og senere konverteringsparate til det nye inddrivelsessystem (PSRM). | https://kombit.dk/dos
Mit overblik | Inden udgangen af 2021 skal kommunerne på Mit Overblik, via Borgerblikket, vise udvalgte sager på Arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet og i løbet af 2021 og 2022 udvalgte sager og indsatser på Ældreområdet. | https://kombit.dk/borgerblikket
EESSI | European Exchange of Social Security Information (EESSI) implementeres forventeligt i 2021. Håndteringen af de fælleseuropæiske blanketter sker gennem den fælleskommunale sagshåndteringsløsning RINA | https://kombit.dk/projekt/eessi-–-kommunernes-rina
Valg | KOMBIT og den leverandør, der var indgået kontrakt med om et nyt valgsystem, har i fælles overensstemmelse valgt at bringe samarbejdet om det nye valgsystem til ophør. KOMBIT planlægger at gennemføre nyt udbud i løbet af 2021, med forventet kontraktunderskrift med ny leverandør i 4 kvartal 2021. | https://kombit.dk/valg
Sikring af udstedte NemID’er på NSIS-niveau | Flere af de NemID’er, der er udstedt til borgerne, er ikke udstedt så de kan leve op til nye sikkerhedskrav til udstedelser af digitale identiteter (NSIS-standardkrav). Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at udvikle en app til digital identitetssikring. Borgerservice må forvente opgaver i ultimo 2020 og primo 2021 med at hjælpe borgere, der ikke kan anvende app’en til løft af sikringsniveauet for deres NemID. Opgavernes omfang er endnu uafklaret | 
National standard for identiteters sikringsniveauer (NSIS) | Standarden skal være implementeret i takt med, at den fællesoffentlige infrastruktur og herunder NemLog-in3 og MitID efter planen, sættes i drift. Implementeringen af standarden betyder, at alle kommuner på baggrund af en risikovurdering skal beslutte, hvilket sikringsniveau ud af tre (lav, betydelig og høj), som kommunens løsninger kræver, og at de skal sikre, at brugeradministrationen af kommunens medarbejdere sker i henhold til de sikringsniveauer, der er nødvendige for deres arbejde. Kommuner, der vælger at implementere lokal IdP skal ifølge standarden have udarbejdet revisionserklæringer, der bekræfter, at kommunerne lever op til standarden. KL har udsendt en rapport om håndtering af valg af sikringsniveauerAfrapportering af første del af arbejdet med implementeringen af NSIS i kommunerne (kl.dk). | https://digst.dk/it-loesninger/implementeringssite/screeningsvaerktoej-til-brugerorganisationer-og-tjenesteudbydere/nsis-ibrugtagning-af-standarden/
Systemer og krav med implementeringsopgaver

## Slide 5
Emne | Opgave | Link
Forberedelse: Lovgivning vedr. e-handel | Lovgivningen stod til at træde i kraft den 1. januar 2021, med økonomiaftalen for 2021 er ikrafttrædelsestidspunktet dog skudt til 1. januar 2022. Det betyder, at kommunerne frem imod, at lovgivningen forventeligt træder i kraft den 1. januar 2022, skal sikre, at deres systemer kan håndtere PEPPOL-standarden for e-ordre og e-kataloger. | https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-offentlige-myndigheder
Informations- og cybersikkerhed | Databeskyttelsesforordningen har et omdrejningspunkt for tilgangen til persondatabeskyttelse, der i bred forstand er risikobaseret, ligesom arbejdet med indførsel af principperne for ISO27001 også tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang. Det er derfor vigtigt, at kommu-nerne fortsat arbejder med og udvikler risikobaserede tilgange til informationssikkerhed. Det kan kræve, at man i den enkelte kommune skal anvende flere ressourcer på opgaven, herunder også flere ledelsesressourcer. | https://videncenter.kl.dk/viden-og-va-er-ktoejer/informationssikkerhed-og-gdpr/
Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren | I forlængelse af regeringens strategi for cybersikkerhed, og den strategi for Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, som KL, Danske Regioner og Staten aftalte i januar 2019. Blev KL i efteråret 2020 indbudt sammen med regionerne til at indgå i en arbejdsgruppe på sundhedsområdet. Formålet var at udarbejde et oplæg til en samarbejdsmodel på tværs af sektorerne samt forslag til en teknologisk platform inden udgangen af 2020. En platform, der gør det muligt, at analysere og samarbejde om cyberangreb på tværs af aktørerne i sundhedsvæsenet. Den kommunale sektor bliver derfor part i, at skulle kunne opfange og agere på cyberangreb i samarbejde med et statsligt analysecenter og regionerne. Der vil på den baggrund iværksættes en analyse, der skal afdække konsekvenser for kommunernes arbejde med cybersikkerhed i samarbejde med et landsdækkende analysecenter for cybersikkerhed. | https://www.kl.dk/forsidenyhe-der/2019/januar/ny-strategi-skal-beskytte-sundhedssektoren-mod-hackere/
Ny fælleskommunal indkøbsstrategi 2020-2024 | I februar 2020 vedtog KL’s bestyrelse en ny fælleskommunal indkøbsstrategi. Der er opstillet 20 målsætninger på tværs af tre overordnede temaer, og der er udarbejdet en handleplan, der udgør en ramme for, hvordan KL og kommu­nerne løbende vil arbejde på at realisere strategiens målsætninger. Samtidig beskriver handleplanen organiseringen af strategiarbejdet. Handleplanen sætter en retning for en række aktiviteter og indsatser i strategiperioden på den korte og mellemlange bane. | https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/indkoeb/
Telemedicin til borgere med hjertesvigt | Regeringen, KL og Danske Regioner blev i økonomiaftalen for 2021 enige om, at arbejde hen imod en særskilt aftale for udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt i hele landet. Som et første skridt udarbejder hver landsdel en foreløbig skitse til en implementeringsplan for indsatsen. Der udarbejdes endvidere en revideret businesscase, der skal danne grundlag for en egentlig aftale om udbredelse af telemedicin til hjertesvigt. | 
FLIS | I 2021 udvides FLIS med dagtilbudsområdet. | https://kombit.dk/flis
Andre udvalgte opgaver og indsatser
Version 3.0 – Dec 2021

## Slide 6: Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25
De seks delprogrammer
Kommunernes digitaliseringsprogram består af seks delprogrammer, der tilsammen sætter konkrete initiativer bag kommunernes vision på det digitale område. Disse initiativer involverer et antal kommuner i selve arbejdet.
Nogle af initiativerne kan på sigt kaste opgaver af sig, som alle kommunerne skal kende til. De vil derfor blive indarbejdet i årsoverblikket løbende.
Læs mere om programmet i publikationen ”Digitale svar på fremtidens udfordringer.”
På de enkelte delprogrammers sider kan du finde information om programmets styregruppe.
Kontakt Søren Frederik Bregenov-Beyer, SFB@kl.dk for generelle spørgsmål til programmet.
01/ Borger, teknologi og lokaldemokrati
Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her.
02/ Digital transformation og styrket udbredelse af modne teknologier
Læs mere om programmets initiativer og projekter på
siden her.
03/ Sammen-hængende velfærdsforløb og –indsatser
Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her.
04/ Klima og ressourcer
Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her.
05/ Bedre velfærd og styring med
Data
Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her.
06/ Digitale fundamenter
Læs mere om programmets initiativer og projekter på siden her.
Kontakt:
Marie Madsen MMD@kl.dk
Kontakt:
Frederik Andersen FRNA@kl.dk
Kontakt:
Morten Ejlersen MOE@kl.dk
Kontakt:
Mette Hansen MTHA@kl.dk
Kontakt:
Gitte Duelund GDJ@kl.dk
Kontakt:
Vibeke Normann VNO@kl.dk
Version 3.0 – Dec 2021